日本株スコアリング・売買シグナルシステム

開発引継ぎ資料（Claude Code 向け）

― 短期シグナルエンジン ＋ セグメント評価エンジン ―

| 文書名 | 日本株スコアリング・売買シグナルシステム 開発引継ぎ資料 |
| --- | --- |
| 版数 | 第 1.0 版 |
| 作成日 | 2026年8月2日 |
| 開発ツール | Claude Code（ローカル環境での本開発を想定） |
| 対象読者 | 本システムの実装を引き継ぐ開発者 / Claude Code |
| 現状 | ロジック試作完了（プロトタイプ2本・デモデータで動作確認済） |

# 目次

# 0. この資料の使い方（最初にお読みください）

本資料は、これまでチャット上で試作した2つのエンジンを、Claude Code を用いてローカル環境で本開発するための引継ぎ資料です。以下の順で読み進めることを推奨します。

- 第1～3章 でシステムの全体像・現状・構成を把握する。

- 第4章 で既存プロトタイプ2本の仕様を理解する。

- 第6章 の手順で Claude Code の開発環境を用意する。

- 第7章 のロードマップに沿って、優先度の高いタスクから着手する。

- 第8章 の初期プロンプト例を Claude Code に貼り付けて開発を開始する。

【前提】 本システムは投資判断の補助を目的とする。相場にはダマシが多く、シグナルの的中や利益を保証しない。実データ適用前にバックテスト検証を必須とする。

# 1. プロジェクト概要

本プロジェクトは、日本株の売買判断を支援する2階建てのツール群である。目的の異なる2エンジンを組み合わせ、「どのセグメント・銘柄が強いか（選別）」→「いつ売買するか（タイミング）」の2段階で絞り込む。

## 1.1 2エンジンの役割分担

| エンジン | ファイル | 時間軸 | 主眼 | 役割 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| セグメント評価エンジン | segment_scoring.py | 数週間～数ヶ月 | ファンダ＋バリュエーション中心（11項目100点） | 強いセグメント・上位銘柄の選別 |
| 短期シグナルエンジン | signal_engine.py | 数日～数週間 | テクニカル中心（出来高・RSI・調整期間） | 選んだ銘柄の売買タイミング判定 |

## 1.2 2段階連携の全体像

┌──────────────────────────────┐
│ ① セグメント評価  segment_scoring.py     │
│    約400銘柄を11項目で採点               │
│    → セグメント強弱 + 代表銘柄ランキング   │
└───────────────┬──────────────┘
                ▼  上位銘柄を渡す
┌──────────────────────────────┐
│ ② 短期シグナル  signal_engine.py         │
│    選定銘柄の日足を判定                   │
│    → BUY / SELL / HOLD + 強度スコア       │
└───────────────┬──────────────┘
                ▼
        売買候補リスト（銘柄 + タイミング + 根拠）

# 2. 現状の成果物（引継ぎ対象ファイル）

チャット上で作成済みのファイル一覧。これらを起点に本開発を進める。

| ファイル | 種別 | 内容 | 状態 |
| --- | --- | --- | --- |
| signal_engine.py | Python | 短期売買シグナル判定エンジン | 試作完了・デモ動作確認済 |
| segment_scoring.py | Python | セグメント別スコアリングエンジン | 試作完了・デモ動作確認済 |
| segment_scores.csv | CSV | 全400銘柄の採点結果（デモ） | 出力サンプル |
| segment_dashboard.png | 画像 | セグメント強弱ダッシュボード | 可視化サンプル |
| signal_demo_chart.png | 画像 | シグナル判定チャート | 可視化サンプル |
| シグナル判定エンジン_設計書.docx | Word | 短期エンジンのロジック設計書 | 作成済 |

【注意】 現状の2エンジンは擬似データ（make_demo_data / make_demo_universe）で動作している。実データ接続部（データ取得関数）は未実装であり、本開発の最初のタスクとなる。

# 3. 推奨システム構成

## 3.1 推奨ディレクトリ構成

Claude Code で新規リポジトリを作成し、以下の構成を推奨する。

jp-stock-system/
├─ README.md                # プロジェクト概要・起動手順
├─ requirements.txt         # 依存パッケージ
├─ .env.example             # APIキー等のテンプレート
├─ config/
│   └─ params.yaml          # 閾値・配点などのパラメータ
├─ src/
│   ├─ data/
│   │   ├─ fetch_jquants.py # J-Quants接続（実装対象）
│   │   └─ fetch_yfinance.py# yfinance接続（実装対象）
│   ├─ signal_engine.py     # 短期シグナル（既存移植）
│   ├─ segment_scoring.py   # セグメント評価（既存移植）
│   ├─ pipeline.py          # 2段階連携（実装対象）
│   └─ backtest.py          # バックテスト（実装対象）
├─ app/
│   └─ dashboard.py         # Streamlit UI（実装対象）
├─ tests/                   # pytest テスト
└─ data/                    # キャッシュ・CSV（gitignore）

## 3.2 技術スタック（推奨・無料構成）

| レイヤー | 採用技術 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 言語 | Python 3.11+ | 既存エンジンがpandasベース |
| データ処理 | pandas / numpy | 既存エンジンで使用中 |
| データ取得 | J-Quants API / yfinance | 無料枠。§5参照 |
| 可視化・UI | Streamlit | Community Cloudで無料ホスト可 |
| チャート | matplotlib / plotly | plotlyは対話的表示に有利 |
| テスト | pytest | 指標計算の回帰テスト |
| バージョン管理 | Git / GitHub | 無料リポジトリ |
| 設定管理 | PyYAML / python-dotenv | パラメータ・APIキー分離 |

# 4. 既存プロトタイプ仕様

## 4.1 signal_engine.py（短期シグナル）

主な関数

| 関数 | 役割 |
| --- | --- |
| rsi / macd / bollinger | 各テクニカル指標の計算 |
| add_indicators(df) | 日足dfに全指標列を付与 |
| evaluate(df) | パターンA/B/C・BUY/SELL・スコアを判定 |
| latest_signal(df) | 最新日のシグナルを辞書で返す |
| make_demo_data() | 擬似日足データ生成（実データ接続で置換） |

買いパターン（詳細は設計書 docx 参照）

- パターンA 成長株順張り：終値>MA25、RSI50-65、出来高20日平均2倍、調整10日以上、高値ブレイク

- パターンB 押し目買い：上昇トレンド、RSI35-45、MA25付近±3%、出来高減少

- パターンC 機関追随（最強候補）：終値>MA75、調整10日以上、出来高前日比1.5倍、RSI55-70、高値ブレイク

## 4.2 segment_scoring.py（セグメント評価）

主な関数

| 関数 | 役割 |
| --- | --- |
| score_metrics(df) | 11指標を0～1に正規化 |
| total_score(df) | 重み付け合計→100点満点（任意項目は比例配分） |
| segment_strength(df) | セグメント強弱を偏差値化 |
| top_n_per_segment(df, n) | 各セグメント上位n社を抽出 |
| make_demo_universe() | 擬似400銘柄生成（実データ接続で置換） |

採点配点（100点満点）

| カテゴリ | 項目（配点） | 小計 |
| --- | --- | --- |
| 成長・収益性 | 業績成長率20 / 営業利益率10 / ROE10 | 40 |
| バリュー・配当 | PER10 / PBR5 / 配当利回り10 / 増配実績5 | 30 |
| テクニカル・需給 | テクニカル15 / 出来高5 / 信用倍率5※ | 25 |
| 外部評価 | アナリスト評価5※ | 5 |
| 合計 | 11項目 | 100 |

※ 信用倍率・アナリスト評価は「任意項目」。無料データで取得困難な場合は母数から除外し、比例配分で100点換算する設計。

# 5. データソース選定（無料構成）

実データ接続は本開発の最重要タスク。無料で入手できる主な選択肢は以下。

| ソース | 費用 | 鮮度 | 向く用途 | 留意点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J-Quants 無料プラン | ¥0 | 12週間遅延・過去2年 | バックテスト・学習 | 5calls/分、公式で安定 |
| J-Quants Light等 有料 | 有料 | 遅延短縮 | 実運用の日次判定 | 予算確保時に検討 |
| yfinance | ¥0 | 約15分遅延 | 個人の日次確認 | 非公式・商用不可・仕様変更リスク |
| 証券会社CSV | ¥0 | 任意 | 手動検証 | 自動化には不向き |

採点項目とデータ入手性（無料構成での現実解）

| 項目 | 入手性 | 対応方針 |
| --- | --- | --- |
| 株価・出来高・テクニカル | 容易 | 既存エンジンで算出済 |
| 成長率・利益率・ROE・PER・PBR・配当 | やや手間 | J-Quants財務データから算出 |
| 増配実績 | やや手間 | 配当履歴から連続増配年数を判定 |
| 信用倍率・アナリスト評価 | 困難 | 初期は任意項目として比例配分で対応 |

# 6. Claude Code 開発環境セットアップ手順

以下はローカルPCで Claude Code を用いて開発を始めるための一般手順である。社内のセキュリティ規定・利用可否は情報システム部門に確認のこと。

## 6.1 事前準備

- Node.js をインストール（Claude Code の実行に必要）。

- Python 3.11+ をインストール。

- Git をインストールし、GitHubアカウントを用意。

- Anthropic APIキー（または対応する認証）を取得。

- J-Quants に無料登録し、リフレッシュトークンを取得。

## 6.2 プロジェクト初期化

# 作業フォルダを作成して Claude Code を起動
mkdir jp-stock-system && cd jp-stock-system
git init
claude            # Claude Code を起動（対話開始）

      
# 仮想環境（Claude Codeに依頼してもよい）
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate     # Windowsは .venv\Scripts\activate
pip install pandas numpy matplotlib streamlit pyyaml python-dotenv requests pytest

## 6.3 既存ファイルの取り込み

- チャットで受領した signal_engine.py / segment_scoring.py を `src/` に配置する。

- シグナル判定エンジン_設計書.docx をリポジトリの `docs/` に置き、仕様の一次情報とする。

- 本引継ぎ資料も `docs/` に置き、Claude Code に読み込ませて文脈を与える。

# 7. 開発ロードマップ（タスク一覧）

優先度順の実装タスク。上から着手することを推奨する。

| No | タスク | 内容 | 優先度 | 難度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 実データ接続 | fetch_jquants.py を実装し、make_demo_* を実データに置換 | ★★★ | 中 |
| 2 | パラメータ外出し | 閾値・配点を config/params.yaml へ分離 | ★★★ | 低 |
| 3 | バックテスト | backtest.py で勝率・期待値・最大DDを算出 | ★★★ | 高 |
| 4 | 2段階連携 | pipeline.py で評価→シグナルを直列化 | ★★☆ | 中 |
| 5 | UI化 | app/dashboard.py（Streamlit）で可視化・操作 | ★★☆ | 中 |
| 6 | テスト整備 | tests/ で指標計算の回帰テスト | ★★☆ | 低 |
| 7 | 通知連携 | 日次バッチでTeams/メール通知 | ★☆☆ | 中 |
| 8 | パラメータ最適化 | 実データ分布に合わせ正規化閾値を調整 | ★☆☆ | 高 |

マイルストーン案

- MS1（検証基盤）：タスク1-3。実データでバックテストが回る状態。

- MS2（統合）：タスク4-6。2段階連携＋UIで日次運用できる状態。

- MS3（運用強化）：タスク7-8。通知自動化とパラメータ最適化。

# 8. Claude Code への初期プロンプト例

開発開始時に Claude Code へ与えるプロンプトのテンプレート。コピーして利用できる。

① プロジェクト理解のためのプロンプト

docs/ にある引継ぎ資料と設計書、src/ の signal_engine.py と
segment_scoring.py を読んで、このプロジェクトの全体像を要約して。
その上で、README.md と requirements.txt、
config/params.yaml のたたき台を作成してください。

② 実データ接続（タスク1）のプロンプト

src/data/fetch_jquants.py を実装してください。
J-Quants API から日足の株価・出来高と財務データを取得し、
segment_scoring.py の make_demo_universe と同じ列構成の
DataFrame を返す関数にしてください。
APIキーは .env から読み込み、取得結果は data/ にCSVキャッシュします。
5calls/分のレート制限に配慮したリトライも入れてください。

③ バックテスト（タスク3）のプロンプト

src/backtest.py を実装してください。
signal_engine.py の BUY/SELL シグナルに従って売買したと仮定し、
過去2年間の勝率・平均損益・期待値・最大ドローダウンを算出。
パターンA/B/C別の成績も分けて集計し、結果を表とグラフで出力します。

④ UI化（タスク5）のプロンプト

app/dashboard.py を Streamlit で実装してください。
・銘柄コード入力 → signal_engine で判定 → チャート＋シグナル表示
・セグメント強弱ヒートマップと代表10社ランキングのタブ
・日本語表示に対応（フォント設定込み）
無料の Streamlit Community Cloud にデプロイできる構成にしてください。

# 9. 制約事項・引継ぎ留意点

## 9.1 技術的制約

- 現状は日足のみ対応。分足・週足は未対応。

- 売買コスト（手数料・スリッページ）未考慮。バックテストで加味すること。

- 正規化の閾値（PER8倍満点、ROE20%満点等）は経験則の初期値。実データで要調整。

- 無料データは遅延・不安定。鮮度が精度に直結する点に留意。

## 9.2 コンプライアンス留意点

- yfinance は非公式・商用利用不可。社内利用の可否を確認すること。

- APIキー・トークンは.envで管理しGitにコミットしない（.gitignore徹底）。

- Claude Code の社内利用可否・データ取扱いは情報システム部門の承認を得ること。

【免責】 本システムおよび本資料は投資判断の補助を目的としたものであり、特定銘柄の売買を推奨しない。シグナルの的中・利益を保証せず、実際の投資は自己責任で行い、損切りルールの徹底を前提とすること。

# 改訂履歴

| 版数 | 日付 | 改訂内容 | 作成 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-08-02 | 初版作成（引継ぎ資料） | ― |